AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.
STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Projekt i realizacja gry w przestrzeni nieeuklidesowej
Autor: Michał Flak (294309)

Opiekun: dr. inż. Witold Alda
Dokument procesowy
# Analiza ryzyka
RYZYKO	OPIS	METODA REDUKCJI
Niedotrzymanie terminów	Niedostarczenie kluczowych funkcjonalności na czas - średnie	Ograniczenie rozmiaru „rdzenia” projektu względem planowanych opcjonalnych funkcjonalności, żeby mieć margines do obcięcia zakresu / Estymacja czasu zadań, konfrontowanie estymacji z rzeczywistością
Przesadna złożoność projektu	Złożoność projektu przerastająca możliwości autora - niskie	Wykonanie proof-of-concept najtrudniejszej części - zrobione
Słabe skalowanie	Projekt zakłada wykonywanie dość złożonych obliczeń co klatkę, możliwe że będzie to sprawiać problemy przy większych światach	Ograniczenie rozmiaru świata, optymalizacja algorytmów

# Plan rzeczowy
Planowana kolejność prac nad projektem:
- Wykonanie proof of concept
- Skonkretyzowanie wizji rozwiązania
- Stworzenie silnika gry
- Zaprojektowanie formatu przechowywania świata gry
- Stworzenie przykładowych poziomów
- Stworzenie interfejsu użytkownika
- Przygotowanie dokumentacji użytkownika
# Dziennik projektu
DATA	DZIAŁANIA	CZAS TRWANIA
1.10.2020	Wykonanie proof of concept	2 tygodnie
24.04.2021	Konsultacja z opiekunem projektu	1 dzień
05.06.2021	Wykonanie szczegółowej dokumentacji stanu faktycznego, planowanie dalszych działań, naniesienie wcześniej skonsultowanych poprawek	1 dzień
14.06.2021	Konsultacja z opiekunem projektu	1 dzień
18-20.07.2021	Dalszy rozwój prototypu	10 godzin
23.08.2021-4.07.2021	Programowanie wersji finalnej na nowej bibliotece graficznej po konsultacji z opiekunem	12 dni
5.07.2021	Dokumentacja

# Wykonane testy
Aplikacja jest interaktywna, testowana więc była poprzez uruchamianie i granie podczas tworzenia. Zostały także napisane testy jednostkowe newralgicznych funkcji matematycznych.
Pracę uznano za zakończoną w momencie kiedy zostały spełnione założenia projektu – nietrywialna graficznie gra, która demonstruje przestrzeń nieeuklidesową.